Acta de Reunión

Proyecto : Cachimbo a crack

Tema : Seguimiento semanal

Fecha : viernes, 17 de enero de 2020

Lugar y hora : Piso 10 Torre Arequipa – 21:30 a 22:30 pm

Participantes :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Área | Asistió | No Asistió |
| Elliot Garamendi | Analista funcional/programador | X |  |
| Acsafkineret Yonamine | Jefe de proyecto | X |  |

Resumen y Acuerdos

1. Se identificaron los problemas y errores existentes en el Plan de Proyecto, para su posterior corrección.
2. Se chequeó el trabajo avanzado.
3. Se tiene un retraso del 30%, el cual puede recuperarse en los próximos 3 días de no haber postergaciones de tiempos.
4. Se creo un repositorio en GitHub para albergar los documentos terminados.

Encargos

1. Actualizar los documentos o entregables respectivos. (Acsafkineret Yonamine)
2. Coordinar con Acsafkineret Yonamine el avance y eficiencia de cada miembro del proyecto. (Acsafkineret Yonamine)
3. Chequear los requerimientos del sistema. (Elliot Garamendi)

Próxima Reunión: 24 de Enero de 2020