Acta de Reunión

Proyecto : Cachimbo a crack

Tema : Seguimiento semanal

Fecha : sábado, 16 de febrero de 2020

Lugar y hora : oficina – 14:00 a 20:15 pm

Participantes :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Área | Asistió | No Asistió |
| Elliot Garamendi | Analista funcional/programador | X |  |
| Acsafkineret Yonamine | Jefe de proyecto | X |  |

Resumen y Acuerdos

1. Se actualizó y modificó:
   1. Plan de Proyecto
      1. Se actualizó nomenclatura.
      2. El entregable "Solicitud de aseguramiento de la calidad" fue eliminado de la lista con el consentimiento del cliente.
      3. El "Acta de relatorio de proyecto" ahora es “Relatorio del proyecto”
   2. Cronograma, se sincronizo fechas en el cronograma.
   3. La tabla de métricas y las fichas de medición, aun falta cambiar los hipervínculos de las fichas.
   4. Actualización de la herramienta de calidad agregando entregables para la entrega final del proyecto y sincronización de fechas con el cronograma.
   5. Actualización de la Matriz de seguimiento de proyecto interno agregando descripciones de la opción y sus valoraciones.
2. Se revisó los siguientes entregables:
   1. PQA con versión V2.0\_2020
   2. MTREQM con versión V1.1\_2020 -> Llenar a medida que se va avanzando con los entregables del proyecto (Documento de análisis, diseño, programa y pruebas).
   3. REGITCON con versión V1.1\_2020 -> Se agregaron 2 entregables, falta agregar guía de instalación – Buscar acta de solicitud de requerimiento (similar a solicitud de requerimiento - eliminar) y falta actualizar la tabla de ruta. No olvidar cambiar el versionamiento.
3. Se elaboró los siguientes entregables:
   1. CM:
      1. Se agregaron dos nuevas solicitudes de acceso para los trabajadores de la empresa
4. Actualizar el repositorio antes del 19 de febrero del presente año.
5. La próxima reunión se realizará el miércoles 19/02/2020

Encargos

1. Actualizar repositorio apenas se culmine de corregir los documentos respectivos. (Acsafkineret Yonamine)
2. Cambiar los hipervínculos de las fichas métricas (Acsafkineret Yonamine)
3. Revisar el punto 2 de los encargos de la [reunión externa.](https://utpedupe-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/u18306877_utp_edu_pe/EYYQTgWgNgFNnP2sYD58sS8Be295q_ycE62UbzhqIgyzSQ?e=vkcqcZ)

Próxima Reunión: 19 de Febrero de 2020