## Slide 1: PROCESO DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN CACHIMBO A CRACK

## Slide 2: Diapositiva de análisis de proyecto 2
Contenido.
CACHIMBO A CRACK
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO
7. ARTEFACTOS DEL PROCESO
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
6. MÉTRICAS DE PROCESO
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
8. HISTORIAL DE REVISIONES
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1 SUBPROCESOS
5.1 ACTIVIDADES
5.1 TAREAS

## Slide 3: 1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Diapositiva de análisis de proyecto 3
Objetivo y alcance
del proceso
ALCANCE
El alcance del proceso abarca todos los archivos que gestiona o produce la empresa Base2 S.A. para el desarrollo del software "Cachimbo a Crack"
OBJETIVO
Definir, diseñar e implementar actividades que brinden soporte al proceso de gestión de la configuración, en el proyecto Cachimbo a Crack para el cliente Manuel Sáenz.

## Slide 5: 2. Términos y definiciones

## Slide 6: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Términos y
definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Baseline o línea base | Los Baselines identifican una colección consistente de ítems de configuración que se refieren a una única versión de cada componente del baseline. Se obtiene como resultado de cada una de las fases, luego de haber sido aprobados y aceptados. Los Baselines son versiones de producto estable y son el punto de partida para posteriores desarrollos.
2 | Control de la configuración | Parte de la administración de la configuración que consiste en la evaluación, coordinación, aprobación o desaprobación de la implementación de cambios a los ítems de configuración y/o baselines.
3 | Ítem de configuración | Cada uno de los productos de trabajo que forman una línea base. Este agrupamiento lógico provee facilidad de identificación y acceso controlado. Ej. Diseño Funcional, Diseño Técnico, etc.
4 | Repositorio | Ubicación central donde se almacenan los ítems de configuración bajo el control de una herramienta de control de cambios.
5 | Sistema de Gestión de la Configuración | Sistema encargado de identificar los procesos que deben realizarse en la gestión de la configuración para el correcto y eficaz desarrollo del software.
6 | Gestor de Configuración | Rol responsable de la Gestión de Configuración.
7 | Gestión de configuración | La gestión de la configuración es el conjunto de procesos destinados a asegurar la calidad de todo entregable obtenido durante cualquiera de las etapas del desarrollo del software “Cachimbo a crack”, es en este respecto donde se lleva un estricto control de los cambios realizados sobre los entregable y de la disponibilidad constante de una versión vigente de cada entregable para toda persona involucrada en el área de proceso.

## Slide 7: 3. Roles y responsabilidades

## Slide 8: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Roles y
responsabilidades
Gestor de la Configuración (GC)
Será responsable de definir, diseñar y administrar el proceso de Gestión de la Configuración.
Analista Funcional/Programador
Analista de calidad
Lleva a cabo las actividades de versionamiento y revisión de los documentos, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Será el responsable de garantizar la sostenibilidad del proceso de gestión de la configuración.
Define y ejecuta el Plan del Proyecto para la Tercerización.
Realiza el seguimiento y auditoría de las tareas detalladas en el Plan del Proyecto.
Mantiene y preserva los Baselines.
Asegura y garantiza la disponibilidad de la información almacenada en los repositorios.
Realiza la sincronización de documentos con el Repositorio Central de la Empresa.
Lleva a cabo las actividades de versionamiento de documentos de gestión a su cargo, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Revisar los informes y viabilizar los requerimientos de gestión de configuración.
Jefe de Proyecto (JP)
Lleva a cabo las actividades de versionamiento de documentos técnicos (análisis, diseño) y de control interno (cronogramas y actas de reunión), de acuerdo a los procedimientos y estándares establecidos.
Revisa que se mantenga la forma y estándares de nomenclatura y versionamiento de los entregables.

## Slide 9: 4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 10
Entradas: - Plan del Proyecto
- Solicitud de accesos
Gestión de Configuración
Salidas: - Repositorio con información y accesos Actualizado
- Lista de Ítems de configuración actualizada
Entradas y salidas
del proceso

## Slide 11: 5. Descripción del proceso 5.1 Subprocesos

## Slide 12
Sub procesos
del proceso de
Gestión de la Configuración
Jefe de Proyecto/Analista Funcional/Programador
Requerimiento Atendido
Jefe de Proyecto/ Analista Funcional/Programador
Detalle
subprocesos
Plan del proyecto
Auditar items de Configuración
(4) Gestor de Configuración
Analista de Calidad
Informe semanal del proyecto
Administrar Sistema de Gestión de Configuración
(3) Gestor de Configuración
Reporte Seguimiento GC, Informe GC
Informe semanal
Analista Funcional/Programador

## Slide 13
Siguiente
# | Rol Respons. | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salida
1 | Gestor de Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración | Gestionar la planificación, identificación, control, seguimiento y auditoría de todos los elementos de configuración en la base de datos de configuración. Desarrollar el plan de gestión de configuración. Monitorizar y reportar los cambios no autorizados. | Plan del proyecto Cronograma del Proyecto | Repositorio gestionado
2 | Gestor de Configuración/ Analista de Calidad | Auditar items de configuración | Liderar las actividades de evaluación del proceso: revisar tipos de elementos de configuración, relaciones, atributos y valores asociados, estructura de la base de datos, derechos de acceso. Aprobar cambios estructurales. Asegurar que todos los ítems estén registrados de forma adecuada. Analizar el control de calidad del desarrollo de este sub proceso, el objetivo es usar la información entrante para realizar el informe semanal del proyecto. | REGITCON_V1. 0_2020 | Informe semanal del proyecto
Sub procesos
del proceso de
Gestión de la Configuración

## Slide 14: 5. Descripción del proceso 5.2 Actividades

## Slide 15
Actividades del subproceso Administrar Sistema de Gestión de la Configuración
Gestionar Configuración del Proyecto
(1) Gestor de Configuración
Plan de GC
Plan del Proyecto
Detalle
Actividad
Plan del Proyecto Ejecutado
Gerente de Servicio
Regresar
Elaborar Plan del Proyecto
Gestionar solicitudes de accesos
(3) Gestor de Configuración
Formato de Solicitud de Accesos
Accesos gestionados

## Slide 16
# | Rol Respons. | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salida
1 | Gestor de Configuración | Gestionar Configuración del Proyecto. | Se enfoca en elaborar, modificar, verificar el tratamiento, vigencia, versionamiento, optimización y mejora de los documentos de trabajo de los distintos tipos de proyecto. | Repositorios | Documentación de Trabajo en el Repositorio
2 | Gestor de Configuración | Gestionar solicitudes de accesos | Se atiende las solicitudes de accesos a los repositorios enviadas por los Jefes de Proyecto o Analista Funcional/Programadoren los formatos “26.02.R09 Formato de Solicitud de Accesos.xls”. | 26.02.R09 Formato de Solicitud de Accesos | Solicitud de Acceso Atendida
Regresar
Actividades del subproceso Administrar Sistema de Gestión de la Configuración

## Slide 17: 5. Descripción del proceso 5.3 Tareas

## Slide 18
Verificar entregables, activos de procesos y proyectos
(3) Analista Funcional/Programador/
Jefe de Proyecto
Lista de Items de Configuración
Plan del Proyecto
Detalle
Tareas
Cargar y configurar entregables, activos de procesos y proyectos
(5) Gestor de Configuración
LIC / Repositorio
Publicar y dar seguimiento
(6) Gestor de Configuración
Repositorio
Plan del Proyecto Ejecutado
Gerente de Servicio
Elaborar/
Modificar entregables, activos de procesos y proyectos
(2) AN/JP/GS
Lista de Items de Configuración
Aprobar entregables, activos de procesos y proyectos
(4) Gestor de Calidad
Lista de Items de Configuración
Preparar herramienta de soporte para la configuración
(1) Gestor de configuración
Repositorio
Tareas de la actividad Gestionar Configuración del Proyecto
Regresar
Elaborar Plan del Proyecto

## Slide 19
Tareas de la actividad Gestionar Configuración del Proyecto
# | Rol Respons. | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas | Salida
1 | Gestor de la configuración | Preparar herramienta de soporte para la configuración | Creación de carpetas para el acondicionamiento del esquema de repositorios a seguir. | Repositorio | Carpetas en el repositorio creadas
2 | Gerente de Servicio Jefe de Proyecto Analista | Elaborar/ Modificar entregables, activos de procesos y proyectos | Se enfoca a la elaboración y/o modificación de documentos de trabajo en los repositorios de información zona de trabajo, considerando las rutas y nomenclaturas definidas en la lista de ítems de configuración (LIC) | 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Documentos de Trabajo en las zonas de trabajo del repositorio
3 | Analista Funcional/Programador/ Jefe de Proyecto | Verificar entregables, activos de procesos y proyectos | Se orienta a comprobar el grado de cumplimiento de los documentos en cuanto a nomenclatura, versionamiento y contenido, según lo especificado en la LIC | 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Entregables verificados

## Slide 20
Tareas de la actividad Configurar Documentos de trabajo
# | Rol Respons. | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas | Salida
4 | Gestor de la calidad | Aprobar entregables, activos de procesos y proyectos | Se brinda conformidad a los documentos verificados, utilizando como criterio la lista de ítems de configuración (LIC) | 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Entregables conformes
5 | Gestor de la configuración | Cargar y configurar entregables, activos de procesos y proyectos | Se realiza las copias respectivas de los documentos, se colocan en los repositorios correspondientes y se brinda accesos a los mismos. | Repositorio 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Documentos copiados en el repositorio
6 | Gestor de la configuración | Publicar y dar seguimiento | Se referencia la difusión de los nuevos documentos o la modificación de los mismos, brindando seguimiento a problemas de acceso. | Repositorio | Documentos difundidos
Regresar

## Slide 21: 6. Métricas del proceso

## Slide 22
Índice de cambios en ítems de configuración
Métricas del proceso

## Slide 23: 7. Artefactos del proceso

## Slide 24
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Lista de Items de Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración |  | 
2 | Plan del Proyecto | Elaborar/ Actualizar plan de gestión de la configuración |  | 
3 | Formato de Solicitud de Accesos | Administrar sistema de gestión de configuración | Gestionar solicitudes de accesos | 

## Slide 25
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
4 | Formato de Solicitud de Accesos | Administrar sistema de gestión de configuración | Gestionar solicitudes de accesos | 

## Slide 26: 8. Historial de Revisiones

## Slide 27
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 03-02-2020 | Acsafkineret Yonamine (Gestor de la calidad) | Revisado | Elliot Garamendi (Analista de calidad)
2 | 1.0 | 05-02-2020 | Acsafkineret Yonamine (Gestor de la calidad) | En revisión | Manuel Saenz
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Historial de revisiones

## Slide 28: ANEXO: Paleta de íconos

## Slide 29
Paleta de íconos
Proveedor
Entradas / Salidas
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Bifurcación:
xxxxxxxx
Infromación / datos
xxxxxx
Documento
xxxxxx
Sistema
xxxxxx
Producto / servicio
xxxxxx
Paralelismo condicionado (bifurcación)
Paralelismo
Bifurcación y Paralelismo
Comunicación
Calendario
Proceso
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Subproceso
Actividades
Tareas

## Slide 30: Gracias