## Slide 1: Proceso de Aseguramiento de la Calidad CACHIMBO A CRACK
PQA_V1.0

## Slide 2: Diapositiva de análisis de proyecto 2
Contenido.
CACHIMBO A CRACK
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO
7. ARTEFACTOS DEL PROCESO
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
6. MÉTRICAS DE PROCESO
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
8. HISTORIAL DE REVISIONES
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1 SUBPROCESOS
5.1 ACTIVIDADES
5.1 TAREAS

## Slide 3: 1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Diapositiva de análisis de proyecto 3
Objetivo y alcance
del proceso
ALCANCE
Este proceso aplica para los proyectos impulsados por la empresa BASE2 para el cliente Manuel Sáenz, para el proyecto “Cachimbo a Crack”
OBJETIVO
Definir y establecer las actividades de aseguramiento de calidad a realizar, que aseguren los productos y procesos de trabajo del proyecto Cachimbo a Crack, para que cumplan con los Tiempos y estándares de calidad establecidos.

## Slide 5: 2. Términos y definiciones

## Slide 6: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Términos y
definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Gerencia de Desarrollo de la empresa Base2 SA | La gerencia de desarrollo de la empresa Base2 SA es la encargada de desarrollar el proyecto Cachimbo a Crack
2 | Proceso | Conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que las personas usan con un propósito específico, y que a partir de ciertas entradas generan productos o servicios de salida.
3 | Proyecto | Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
4 | Revisión de calidad | Análisis o examen atento y cuidadoso de la calidad. El proyecto esta sujetos a Revisiones de QA, las cuales son ejecutadas por el analista de calidad.
5 | QA | Aseguramiento de Calidad
6 | NC | No Conformidades encontradas en la Revisión de Calidad de los artefactos y entregables del proyecto.

## Slide 7: 3. Roles y responsabilidades

## Slide 8: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Roles y
responsabilidades
Jefe de proyecto
  Aprobar las acciones correctivas.
Analista Funcional/Programador
Analista de calidad
Planificar y realizar las Revisiones de QA.
Elaborar y proporcionar los entregables para el Aseguramiento de Calidad que realiza el Revisor (Analista de calidad).
  Es el responsable de la elaboración del sistema o de su corrección en caso se encuentren no conformidades.
  De acuerdo al producto el responsable del sistema (entregable) puede ser el Jefe de Proyecto, el Analista de Calidad (GC), o el Analista Programador (AP), documentador.

## Slide 9: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Roles y
responsabilidades
Programador
Rol autorizado por el cliente para revisar/aprobar el entregable
Es el responsable de la elaboración del producto (entregable) de proyecto interno, así como de su corrección en caso se encuentren no conformidades.
Cliente

## Slide 10: 4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 11
Entradas y salidas
del proceso
Entradas: Lista de
Actividades de QA
de Producto.
Proceso de Aseguramiento de la Calidad
Salidas: - Registro de las revisiones
realizadas.
Consolidado de No
Conformidades

## Slide 12: 5. Descripción del Proceso 5.1 Subprocesos

## Slide 13
Subprocesos del Proceso de
Aseguramiento de la Calidad
Regresar
Detalle actividades
Ejecución de Plan de QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Elaboración de Informe
de Resultados QA
(3) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Actividades de QA
Analista de Calidad
Registro de las revisiones realizadas
Jefe de Proyecto
Planificación de Actividades de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto

## Slide 14
Siguiente
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad | Planificación de Actividades de QA | Cada vez que se inicia una fase de seguimiento y control se debe elaborar la hoja “Planificación” de la herramienta “Herramienta de Gestión QA-Producto”. | Herramienta de Gestión QA-Producto PPQA | Hoja de Planificación elaborada
2 | Analista de Calidad | Ejecución de Plan de QA | El Analista de Calidad es el responsable de la ejecución de las Revisiones de QA planificadas. Adicionalmente, el Analista de Calidad realizará la auditoría de Gestión de Configuración al entregable utilizando la herramienta Checklist Proyecto PPQA. Después de realizada la revisión de QA de producto, el Analista de Calidad comunica vía correo electrónico la ruta donde se encuentran los resultados de la revisión, con copia al Gestor de Configuración. El Analista de Calidad es el responsable de verificar el cumplimiento del Plan de QA (Revisiones de QA) | Herramienta de Gestión QA-Producto PPQA Checklist Proyecto PPQA. | Resultado de las Revisiones
Regresar
Subprocesos del Proceso de
Aseguramiento de la Calidad

## Slide 15
Regresar
Subprocesos del Proceso de
Aseguramiento de la Calidad
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
3 | Analista de Calidad | Elaboración de Informe de Resultados QA | El Analista de Calidad elabora los Informes de las Revisiones de QA y comunica al Jefe de Proyecto y a los Analistas. | Herramienta de Gestión QA-Producto PPQA | Informe de las Revisiones de QA

## Slide 16: 5. Descripción del Proceso 5.2 Actividades

## Slide 17
Actividades del Subproceso
Ejecución de Plan de QA
Regresar
Detalle actividades
Plan de QA
Analista de Calidad
Realizar las Revisiones de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Revisión Ejecutada
Analista de Calidad
Elaborar y Comunicar los Informes de las Revisiones de QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto

## Slide 18
Siguiente
Regresar
Actividades del Subproceso
Ejecución de Plan de QA
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad | Realizar las Revisiones de QA | De acuerdo al plan de actividades de QA, el Analista de Calidad se reúne con el Revisado de QA para verificar si los entregables proporcionados están completos, cumplen con los estándares y especificaciones, si se usan los procesos definidos y si están conformes para pasar a la siguiente actividad. Para la Revisión del QA de Productos: El Analista de Calidad deberá revisar los entregables indicados en la hoja “Planificación” del libro “Herramienta de Gestión QA-Producto” y de encontrar NC deberá actualizar la Hoja “Seguimiento de NC” del libro “Gestión QA-Producto. El Analista de Calidad en conjunto con el Revisado de QA decidirán las NC encontradas que deberán resolver, su tratamiento y registro en la hoja de “Seguimiento de NC” Las NC que no serán resueltas deberán ser justificadas y aprobadas por el Analista Funcional; y asimismo se informará al Analista de Calidad. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Hoja de Seguimiento de NC llenada

## Slide 19
Regresar
Actividades del Subproceso
Ejecución de Plan de QA
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
2 | Analista de Calidad | Elaborar y Comunicar los Informes de las Revisiones de QA | Después de cada Revisión de QA, el Analista de Calidad deberá actualizar las duraciones reales de las revisiones en las hojas de Planificación de la herramienta: “Herramienta de Gestión QA-Producto” Comunicar al Revisado de QA el Informe del producto vía correo electrónico. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Informe de las Revisiones QA

## Slide 20
Actividades del Subproceso
Elaboración de Informe de Resultados QA
Regresar
Detalle actividades
Informar las actividades y resultados de QA a la Gerencia
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Resultado de revisiones de QA
Analista de Calidad
Elaborar el Informe Gerencial de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Resultado de QA
Jefe de Proyecto

## Slide 21
Siguiente
Regresar
Actividades del Subproceso
Elaboración de Informe de Resultados QA
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad | Elaborar el Informe Gerencial de QA | El Analista de Calidad informará el resultado de las Revisiones de QA del Proyecto al finalizar las reuniones definidas en los planes elaborados en el subproceso de Planificación de QA. Para las revisiones de QA del Proyecto, se elaborará un consolidado de todos los informes de revisión presentados por requerimiento para el periodo definido en el cronograma (utilizar el artefacto “Herramienta de Gestión QA-Producto hoja Informe de Revisión”). La hoja Informe de Revisión deben contener: Totales de no conformidades encontradas Desviación de lo planeado versus lo ejecutado. Esfuerzo invertido en revisiones de QA. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Informe Gerencial de QA

## Slide 22
Regresar
Actividades del Subproceso
Elaboración de Informe de Resultados QA
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
2 | Analista de Calidad | Informar las actividades y resultados de QA a la Gerencia | El Analista de Calidad informará el estado de las revisiones, en reuniones mensuales, al Jefe de Proyecto. Las recomendaciones aprobadas o sugeridas por la Gerencia se transformarán en Oportunidades de Mejora | Herramienta de Gestión QA-Producto | Resultados de QA

## Slide 23: 5. Descripción del Proceso 5.3 Tareas

## Slide 24
Tareas de la Actividad
Realizar las Revisiones de QA
Regresar
Detalle actividades
Revisión General
(2) Analista de Calidad
OneDrive
No
Solicitud de control de
Calidad del producto
Analista de Calidad
Recepción de Solicitud de Control de QA
(1) Analista de Calidad
OneDrive
Es Conforme?
Revisar Documentos vs. Checklist
(5) Analista de Calidad
Checklist de Aseguramiento de Calidad
Si
Producto Conforme?
Poner a disposición para entrega al cliente
(6) Analista de Calidad
OneDrive
Analista de Calidad
Si
Conformidad de calidad
del producto
A
A
No
Levantamiento de NC
(3) Revisado de QA
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Seguimiento
(4) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto

## Slide 25
Siguiente
Regresar
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad | Recepción de Solicitud de Control de QA | El Analista de Calidad cada vez que recibe por e-mail una solicitud de control de calidad de producto (entregable), toma control de la versión del producto | OneDrive | 
2 | Analista de Calidad | Revisión General | El Analista de Calidad realizará una Revisión General para verificar si se han entregado todos los componentes del proyecto (entregable). De haber No Conformidades, se comunica al responsable del producto mediante correo electrónico para que levante las no conformidades. | OneDrive | Resultado de la Revisión General
3 | Revisado de QA | Levantamiento de NC | El Revisado de QA levanta las No Conformidades y comunica al Analista de Calidad vía correo electrónico. | Herramienta de Gestión QA-Producto | No Conformidades subsanadas
Tareas de la Actividad
Realizar las Revisiones de QA

## Slide 26
Siguiente
Regresar
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
4 | Analista de Calidad | Seguimiento | El Analista de Calidad puede optar por convocar reuniones para validar que las No Conformidades que debe resolver el Responsable del Proyecto, hayan sido solucionadas. El Analista de Calidad actualizará la hoja de “Seguimiento de NC” con el resultado. El Analista de Calidad realiza el seguimiento al levantamiento de las No Conformidades. El Analista de Calidad debe tener conocimiento de cuales fueron las No Conformidades que se acordaron no realizar. Luego ir al paso 1 | Herramienta de Gestión QA-Producto | Seguimiento de No Conformidades
Tareas de la Actividad
Realizar las Revisiones de QA

## Slide 27
Regresar
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
5 | Analista de Calidad | Revisar Documentos vs. Checklist | El Analista de Calidad revisará los documentos utilizando el Checklist de Aseguramiento de Calidad | Checklist de Aseguramiento de Calidad | Entregables revisados
6 | Analista de Calidad | Poner a disposición para entrega al cliente | Poner a disposición para entrega al cliente. Se coloca el producto (entregable) en la ubicación del repositorio que corresponda para su entrega al cliente, y se comunica al Responsable y al Gestor de la Configuración la conformidad de calidad del producto (entregable). | OneDrive | Entregables conformes.
Tareas de la Actividad
Realizar las Revisiones de QA

## Slide 28: 6. Métricas del Proceso

## Slide 29
Métricas del proceso
Ficha de Num de NConformidades QA del Producto

## Slide 30: 7. Artefactos del proceso

## Slide 31
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Herramienta de Gestión QA-Producto | Planificación de Actividades de QA |  | 
2 | Herramienta de Gestión QA-Producto | Ejecución de Plan de QA | Todas las Actividades del Subproceso | Levantamiento de NC Seguimiento
 | Checklist de Aseguramiento de Calidad |  |  | Revisar Documentos vs. Checklist
3 | Herramienta de Gestión QA-Producto | Elaboración de Informe de Resultados QA | Todas las Actividades del Subproceso | 

## Slide 32: 8. Historial de Revisiones

## Slide 33
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 03-02-2020 | Elliot Garamendi (Analista funcional/programador) | En revisión | Acsafkineret Yonamine (Jefe de proyecto)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Historial de revisiones

## Slide 34: Anexo Paleta de Íconos

## Slide 35
Paleta de Íconos
Proveedor
Entradas / Salidas
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Bifurcación:
xxxxxxxx
Información / datos
xxxxxx
Documento
xxxxxx
Sistema
xxxxxx
Producto / servicio
xxxxxx
Paralelismo condicionado (bifurcación)
Paralelismo
Bifurcación y Paralelismo
Comunicación
Calendario
Proceso
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Subproceso
Actividades
Tareas

## Slide 36: Gracias